# RELATÓRIO DE GOVERNANÇA E PROCESSOS TÉCNICOS – EQUIPE DELTA

PROJETO: Mercado Seguro

METODOLOGIA: Ágil (Hybrid Scrum/Kanban)

STACK DE GESTÃO: Google Meet, Discord, Whatsapp, GitHub Projects

O presente documento detalha a governança da Equipe Delta durante o ciclo de desenvolvimento, fundamentada na agilidade e na mitigação de riscos. A gestão do projeto foi estruturada sob os seguintes pilares de execução:

### 1. FLUXO DE TRABALHO E RITUAIS DE COMUNICAÇÃO

Estabelecemos um ecossistema de comunicação híbrido para maximizar a produtividade em um cenário de High-Intensity Sprint (curto prazo):

- 03/03 - Kick-off & Alignment (Google Meet): Reunião inicial para definição da Product Vision. O foco foi estabelecido na segurança da comerciante e na viabilidade técnica do sistema de "portas fechadas".

- Reunião de Decisão Técnica (Google Meet - André e João): Sessão dedicada à arquitetura da API de mensageria. Foi definida a estratégia de implementação da função de envio de pedidos, utilizando a sanitização de dados para garantir que a lista de produtos, quantidades e o valor total fossem transmitidos de forma íntegra e organizada para o WhatsApp da comerciante.

- 04/03 a 06/03 - Desenvolvimento Híbrido (WhatsApp & Discord): A comunicação assíncrona foi centralizada no WhatsApp e Discord. O uso do WhatsApp permitiu respostas rápidas para decisões técnicas e alinhamento imediato sobre a integração da API, garantindo que o fluxo de trabalho não fosse interrompido.

- 07/03 - Homologação e Formalização: Fase dedicada aos testes finais de usabilidade e à redação do documento de formalização do projeto, consolidando as responsabilidades e a entrega técnica para a Loopis.

### 2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

| Integrante | Função | Responsabilidades Específicas |
| --- | --- | --- |
| André Pamplona | Dev & Líder de Projeto | Gestão de pessoas, criação do README, redação do documento de formalização, criação do carrinho e supervisão da persistência de dados. |
| João Batista | Backend Developer | Implementação da lógica da API do WhatsApp para envio do pedido completo e persistência de dados. |
| Gabriel Ragalzzi | Frontend Developer | Lógica do semáforo da página inicial, validação do carrinho e desenvolvimento da interface inicial. |
| José Antônio | Dev & Marketing | Criação da página catálogo, formulário de identificação e gestão de marketing (estratégia e criação de postagens para o Instagram). |

### 3. PIVOTAGEM ESTRATÉGICA E TOMADA DE DECISÃO

- Eficiência Técnica: Substituímos a validação por CEP por um sistema de Identificação Preventiva. O pedido, ao ser finalizado, utiliza a API do WhatsApp para enviar à dona do mercado a lista completa de compras junto com os dados de quem irá buscar (veículo e horário), viabilizando a operação de "portas fechadas".

- Presença Digital: Paralelamente ao código, foi executada uma estratégia de marketing liderada por José Antônio. Foram desenvolvidas postagens para o Instagram com o objetivo de educar a comunidade sobre o novo fluxo de segurança e promover a modernização do comércio local.

### 4. GOVERNANÇA E MONITORAMENTO

A utilização do GitHub Projects permitiu o controle das issues de código, enquanto o WhatsApp garantiu a fluidez entre o desenvolvimento e o marketing. A liderança concentrou-se na criação do Documento de Formalização, consolidando a entrega técnica e os processos de gestão de pessoas que permitiram a harmonia entre as diferentes áreas da Equipe Delta.